Приложение 1

к постановлению Администрации Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района Алтайского края

от «21» февраля 2022 года № 9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края»

на 2018-2024 годы

2018 год

| Участники программы | собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (далее – «заинтересованные лица») (по согласованию) |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5; федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 « Об утверждении государственной программа Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»; |
| Цель программы | - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет; - реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; - развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ. |
| Задачи программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет; - привлечение населения муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контролю качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет; - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя; - количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории Усть-Ишинский сельсовет не позднее 2020 года. - количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями, утверждёнными Правилами благоустройства территории Усть-Ишинского сельсовета не позднее 2020 года; - количество объектов, прошедших инвентаризацию. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы составит тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год – 1217,696 тыс. рублей; 2022 год - 3150,690 тыс. рублей. 2023 год - тыс. рублей. 2024 год - тыс. рублей. За счёт средств федерального бюджета тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей; 2022 год - тыс. рублей. 2023 год - тыс. рублей. 2024 год - тыс. рублей. За счёт средств краевого бюджета тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год – 947,666 тыс. рублей; 2022 год - 2850,000 тыс. рублей. 2023 год - тыс. рублей. 2024 год - тыс. рублей. За счёт средств бюджета села тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - 148,000 тыс. рублей; 2022 год - 300,690 тыс. рублей. 2023 год - тыс. рублей. 2024 год - тыс. рублей. За счёт внебюджетных источников тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год – 122,000 тыс. рублей; 2022 год - тыс. рублей. 2023 год - тыс. рублей. 2024 год - тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также гостей Усть-Ишинского сельсовета. - Благоустройство дворовой территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ул. Октябрьская д.38 Ул. Октябрьская д.30 Ул. Октябрьская д.32 Ул. Октябрьская д.29 Ул. Советская д.32 Благоустройство общественных территорий, расположенных по адресу: Памятник погибшим воинам односельчанам в ВОВ – ул. Советская 30а Сквер памяти – ул. Алтайская 22 Сквер выпускников – ул. Октябрьская 29а Детская Спортивно-игровая – Алтайская 9г Стадион «Олимп»-ул. Алтайская 9г Благоустройство территорий юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, расположенных по адресу: Здание сельсовета – ул. Советская 22 ИП Дерябин А.В. магазин «Березка» - ул. Советская 12а. - приведение дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние; - уличное освещение; Обеспечение комфортных условий для проживания населения на территории Усть-Ишинского сельсовета; - повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ; - повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления; - обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Усть-Ишинского сельсовета; - обеспечение более комфортных условий для отдыха населения и гостей муниципального образования, а также, проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий на уровне села, района, края. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района Алтайского края. |

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (далее – программа)

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией Усть-Ишинского сельсовета, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений для включения объектов в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

- При проведении работ по благоустройству территории парка организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населённого пункта.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Благоустройство − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населённых пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.

В Усть-Ишинском сельсовете имеются территории общего пользования и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- озеленение территорий общего пользования;

- устройство озеленения мест общего пользования;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- обустройство пешеходных зон;

- благоустройство площадей и пустырей;

- благоустройства спортивных площадок и стадиона;

- иные объекты.

РАЗДЕЛ 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования, цели и задачи по формированию современной городской среды на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Усть-Ишинского сельсовета и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Усть-Ишинский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования в муниципальном образовании;

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Усть-Ишинский сельсовета;

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользования и дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

РАЗДЕЛ 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности сел: Усть-Иша, Карагуж, поселков: Горный, Долина Свободы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи их раскопки на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения;

- увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципальном образовании;

- создание зелёных зон для отдыха для жителей  и гостей сел, поселков;

- предотвращение сокращения площадей, занятыми зелёными насаждениями;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц муниципального образования;

- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Усть-Ишинский сельсовета;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования на территории муниципального образования;

- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением сел: Усть-Иша, Карагуж, поселков: Горный, Долина Свободы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении  № 2.

РАЗДЕЛ 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций по благоустройству муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет;

Основные  мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице №3 к муниципальной программе.

  - Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек;

- установка бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- устройство мемориала, памятника;

- устройство фонтана;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство  арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травм безопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;

- устройство спортивной площадки для игры в волейбол, устройство травм безопасного покрытия (резиновое покрытие) с нанесением разметки;

- ремонт спортивных площадок для игры в баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травм безопасных покрытий на них (резиновое покрытие) с нанесением разметки, установка трибун;

- Ремонт стадиона;

- установка и ремонт ограждений детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников и фонарей на солнечных батареях;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство  спусков с асфальтированием  дорожек    с оборудованием их металлическими поручнями;

- установка газонов, цветочниц;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятника, мемориала, а также оснований и подиумов под ними;

- установка памятного знака труженикам тыла, детям войны.

  - Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства  территорий, включенных в муниципальную программу.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн-проектов.

Дизайн-проект создается для каждой  территории и каждой территории общего пользования и в себя включает:

- титульный лист с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительную записку, указывающую объемы и виды работ;

- план-схему размещения объектов благоустройства на  месте общего пользования;

- лист визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации сельсовета.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

- вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);

- применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в Администрацию сельсовета и (или) на официальный сайт Администрации Усть-Ишинского сельсовета. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

РАЗДЕЛ 6.  Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап 2018-2024 годы.

РАЗДЕЛ 7.  Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Формирование муниципальной программы на 2018-2024 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы Администрация Усть-Ишинского сельсовета:

  - проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

  - утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Администрации Красногорского :

- муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы;

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

  - проводит общественное обсуждение и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования _ Усть-Ишинского сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия – с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

Паспорт благоустройства муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией муниципального образования.

РАЗДЕЛ 8.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Алтайского края, бюджета муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам.

Со финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 4 к муниципальной программе.

9

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях программы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы | Год разработки муниципальной программы | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края ≪Формирование современной городской среды≫ на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования** | % | 41 | 47 | 47 | 58 | 58 | 68 | 79 | 89 | 100 |
| 2 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды от общего числа граждан муниципального образования, принявших участие в исследованиях (по данным опроса)** | % | 43 | 58 | 58 | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 90 |

* Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная в соответствии с минимальным перечнем работ.

** Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа муниципального образования Усть-Ишинскогой сельсовет Красногорского района Алтайского края ≪Формирование современной городской среды≫ на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования, повышение качества и комфорта городской среды | 2018-2024 | Министерство, органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  |  |  | 1217,696 | 3150,690 |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 947,666 | 2850,000 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 148,000 | 300,690 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 122,000 | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования |  | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 947,666 | 2850,000 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 148,000 | 300,690 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 122,0000 | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий |  | органы |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  | местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75,802 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2850,000 |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 224,888 |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2024 | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 4.1. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий муниципального образования | 2018-2024 | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 4.2. Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 2018-2024 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 4.3. Проведение социологических опросов оценки гражданами качества и комфорта городской среды | 2018-2022 | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 5. Определение границ прилегающих территорий к объектам недвижимости | 2018-2024 | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 5. Определение границ прилегающих территорий к объектам недвижимости | 2018-2024 | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию.

** Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о  краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Таблица3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: |  |  |  | 1217,696 | 3150,690 |  |  |  |
| - из бюджета муниципального образования |  |  |  | 148,000 | 300,690 |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  | 947,666 | 2850 |  |  |  |
| - из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников |  |  |  | 122,000 |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 1

- к муниципальной программе «Формирование

- современной городской среды на территории

- муниципального образования Усть-Ишинский

- сельсовета Красногорского района Алтайского

- края на 2018-2024 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

– оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

M – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной  программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

– фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

– плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

– показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата – как "0";

n – количество мероприятий, включенных в муниципальной программу;

–  сумма значений.

  - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

- Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

- Приложение 3

- к муниципальной  программе «Формирование

- современной городской среды на территории

- муниципального образования Усть-Ишинского

- сельсовета Красногорского района Алтайского

- края на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Перечень, наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству с.Усть-Иша |
| --- | --- |
| Территории общего пользования села Усть-Иша |  |
| 1 | Памятник погибшим воинам односельчанам в ВОВ, ул. Советская 30а |
| 2 | Сквер памяти, ул. Алтайская 22 |
| 3 | Сквер выпускников, ул. Октябрьская 29а |
| 4 | Детская Спортивно-игровая площадка, ул. Алтайская 9г |
| 5 | Стадион «Олимп», ул. Алтайская 9г |

- Приложение 2

- к муниципальной  программе «Формирование

- современной городской среды на территории

- Усть-Ишинского сельсовета Красногорского

- района Алтайского края на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,

территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  и

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к процедуре организации и проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки (далее – «территории»), расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений (далее – «муниципальные образования»), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

1.3. Целью проведения инвентаризации является оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, разработанные с учетом  методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.4. В тексте настоящего Порядка: под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам (далее - МКД), с расположенными  на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД; под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая территория);

под территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, понимается территория с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

под территорией индивидуальной жилой застройки понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов.

1.5. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее — «Комиссия»).

1.6. Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.

1.7. В случае расположения территории в историческом месте муниципального образования, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

1.8. Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории, приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация территории муниципального образования проводится в три этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых территорий и общественных территорий - в срок до 1 ноября 2017 года;

второй этап – инвентаризация территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - в срок до 1 декабря 2017 года;

третий этап  инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки - в срок до 1 ноября 2018 года.

2.2. В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, лиц (их представителей), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.

2.3. При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.4. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – «Паспорт») по форме, утвержденной Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования территорий и расположенных на ней элементов. 2.5. Паспорт формируется следующим образом:

не допускается пересечение границ сопредельных территорий;

не допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к образованию неучтенных территорий; инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД;

проезд, примыкающий к дворовой территории, учитывается в Паспорте данной территории.

2.6. Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

2.7. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.

2.8. Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, разделения или объединения территорий, а также в случае выявления отсутствия Паспорта на существующую территорию.

2.9. В целях оценки текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования составляется Паспорт благоустройства муниципального образования по форме, утвержденной Министерством.

2.10. Паспорт муниципального образования подлежит обязательной ежегодной актуализации не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году.

2.11. Результаты инвентаризации заносятся в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются распорядительным актом администрации муниципального образования.

3. Заключительные положения

3.1. По результатам инвентаризации территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2020 года за счет средств данных субъектов.

3.2. По результатам инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о благоустройстве таких территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

- Приложение 4

- к муниципальной  программе «Формирование

- современной городской среды на территории

- Усть-Ишинского сельсовета Красногорского

- района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

| № п/п | Перечень дворовых территорий МКД с.Усть-Иша |
| --- | --- |
| 1 | Ул.Октябрьская, д.29 |
| 2 | ул.Октябрьская, д.30 |
| 3 | Ул.Октябрьская, д.32 |
| 4 | Ул.Октябрьская, д.38 |
| 5 | Ул.Советская, д.32 |

- Приложение 5

- к муниципальной  программе «Формирование

- современной городской среды на территории

- Усть-Ишинского сельсовета Красногорского

- района Алтайского края на 2018-2024 годы»

Адресный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

| № п/п | Перечень территорий организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с.Усть-Иша |
| --- | --- |
| 1 | ул.Советская, д.12а (здание магазина ИП Дерябин А.В.) |
| 2 | Ул.Советская, д.22 (здание Администрации Усть-Ишинского сельсовета) |

Инвентаризация территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам будет проведена до 01.11.2018 г.